АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 года  № 1628

р.п. Октябрьский

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

на период 2019-2021 годы по предоставлению многодетным семьям, состоящих на учете, земельных участков на территории Устьянского

района Архангельской области для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства и обеспечению

их инженерной инфраструктурой

Во исполнение пункта 5 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р, в целях сокращения для многодетных семей срока ожидания предоставления земельных участков в собственность бесплатно и обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на период 2019-2021 годы по предоставлению многодетным семьям, состоящих на учете, земельных участков на территории Устьянского района Архангельской области для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства и обеспечению их инженерной инфраструктурой.

- Отделу по организационной работе и местному самоуправлению администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

- Постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

Глава муниципального образования                               А.А.Хоробров

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации   МО «Устьянский муниципальный район»

от 27 декабря  2018 года № 1628

План мероприятий («дорожная карта») на период 2019-2021 годы по предоставлению многодетным семьям, состоящих на учете, земельных участков на территории Устьянского района Архангельской области для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства и обеспечению

их инженерной инфраструктурой

1. Общее описание «дорожной карты»

1.1. «Дорожная карта» разработана в соответствии с пунктом 5 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р, в целях сокращения для многодетных семей срока ожидания предоставления земельных участков в собственность бесплатно и обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой.

- За период с 2011 года по декабрь 2018 года на территории Устьянского муниципального района Архангельской области представлено 229 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. По состоянию на декабрь 2018 в списке граждан, изъявивших желание бесплатно получить в собственность земельный участок, состоит 253 семья.

- Цель и задачи разработки «дорожной карты»

  - С целью обеспечения земельными участками многодетных семей, необходимо провести анализ градостроительной ситуации, определить территории, пригодные к освоению для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, с учетом удаленности от существующих инженерных сетей, доступности улично-дорожной сети, близости к объектам социальной инфраструктуры.

  - Задачей разработки «дорожной карты» является инвентаризация и обследование земельных массивов Устьянского  района.

  - Для освоения территорий необходимо проведение ряда подготовительных мероприятий, в том числе включение в расходную часть бюджета муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2019-2021 годы соответствующих затрат, разработка документации по планировке территории, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, подлежащих предоставлению на бесплатной основе многодетным семьям.

  - Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, стимулировать развитие незастроенных территорий района, создать условия для удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения и ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

- Контрольный показатель реализации «дорожной карты»

В качестве контрольных показателей реализации «дорожной карты» выбран показатель количества земельных участков, подлежащих предоставлению на бесплатной основе многодетным семьям.

| Контрольный показатель реализации «дорожной карты» | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Количество земельных участков, подлежащих предоставлению на бесплатной основе многодетным семьям, - в т.ч. на территории МО «Октябрьское» | 145 130 | 58 30 | 40 30 |

4. План мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | э | 4 | 5 |
| 1 | Уточнение списков многодетных семей, имеющих право и изъявивших желание на получение земельных участков в собственность бесплатно по району | 2019-2021 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Устьянский муниципальный район» (далее –КУМИ) | Определение потребности в земельных участках, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 2 | Формирование, постановка на кадастровый учет земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно, и составление перечней таких земельных участков на территории Устьянского района | 2019-2021 годы | КУМИ, администрация МО «Октябрьское» | Перечни земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 3 | Установление потребности в обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно на территории сельских поселений и направление информации сельским поселениям | 2019-2021 годы | КУМИ, Управление строительства и инфраструктуры, администрация МО «Октябрьское» | Перечни объектов инженерной инфраструктуры и их технических характеристик |
| 4 | Реализация программ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | В соответствии с установлеными сроками | Управление строительства и инфраструктуры, администрация МО «Октябрьское» | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 6 | Формирование пакета документов для предоставления земельных участков бесплатно в собственность многодетным семьям из земель находящихся в государственной не разграниченной собственности администрацией МО« Шенкурский муниципальный район». Предоставление земельных участков, находящихся в собственности поселений. | 2018-2020 годы | КУМИ, администрация МО «Октябрьское» | Передача земельных участков многодетным семьям |