# Приложение к изменениям

в муниципальную программу

«Ремонт и пожарная безопасность

недвижимого имущества

МО «Устьянский муниципальный район»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**\_**«Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества

муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

(наименование программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия  программы | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Срок  начала /  окончания работ | Источники финанси-  рования | Объемы финансирования,  в т.ч. по годам  (руб.) | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  | всего | 2020 | | 2021 | | 2022 | |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
|  | 1. **«Капитальный ремонт, ремонт недвижимого имущества»** | | | | | | | | | | | | |
|  | * 1. **Ремонт недвижимого имущества, в т.ч.:** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ремонт системы отопления в здании администрации | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2022 г. | Районный бюджет | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств здания администрации в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока эксплуатации здания на 5 лет. |
| 1.1.2 | Капитальный и текущий ремонт фасада и административных помещений, замена окон, ремонт электропроводки в здании администрации | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2022 г. | Районный бюджет | 6 070 227,32 | 570 227,32 | | 3 000 000,00 | | 2 500 000,00 | |
|  | 1. **Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Установка и обслуживание пожарной сигнализации. | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | - | 2020-2022 г. | Районный бюджет | 125 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 45 000,00 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в целях защищенности личности и имущества от пожаров - уменьшение вероятности возникновения неожиданного очага возгорания (пожара), как следствие уменьшение вероятности нанесения вреда жизни и здоровью работающему персоналу (обслуживание пожарной сигнализации) – 2 объекта. |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  | **8 195 227,32** | | **2 610 227,32** | | **3 040 000,00** | | **2 545 000,00** |  |