#  Приложение к изменениям

в муниципальную программу

 «Ремонт и пожарная безопасность

 недвижимого имущества

 МО «Устьянский муниципальный район»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**\_**«Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества

муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

(наименование программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Срок начала / окончанияработ  | Источникифинанси- рования  | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  | всего | 2020  | 2021 | 2022 |  |
| 1  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. **«Капитальный ремонт, ремонт недвижимого имущества»**
 |
|  | * 1. **Ремонт недвижимого имущества, в т.ч.:**
 |
| 1.1.1 | Ремонт системы отопления в здании администрации | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2022 г. | Районный бюджет | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств здания администрации в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока эксплуатации здания на 5 лет. |
| 1.1.2 | Капитальный и текущий ремонт фасада и административных помещений, замена окон, ремонт электропроводки в здании администрации | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2022 г. | Районный бюджет | 6 070 227,32 | 570 227,32 |  3 000 000,00 | 2 500 000,00 |
|  | 1. **Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.**
 |
| 2.1 | Установка и обслуживание пожарной сигнализации. | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | - | 2020-2022 г. | Районный бюджет | 125 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  45 000,00 |  Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в целях защищенности личности и имущества от пожаров - уменьшение вероятности возникновения неожиданного очага возгорания (пожара), как следствие уменьшение вероятности нанесения вреда жизни и здоровью работающему персоналу (обслуживание пожарной сигнализации) – 2 объекта. |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  | **8 195 227,32** | **2 610 227,32** |  **3 040 000,00** |  **2 545 000,00** |  |