**ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям. Проверка использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям. Аудит закупок»

1. **Объекты проверки**:

Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационное управление» (далее – МКУ «Эксплуатационное управление», МКУ ЭУ, Учреждение).

1. **Основание для проведения контрольного мероприятия**:

Положение о Контрольно-счетной комиссии Устьянского муниципального округа, утвержденного решением Собрания депутатов от 21.12.2022г. №16,

План работы контрольно-счетной комиссии на 2023год,

Распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 09.01.2023г. №1-км.

1. **Проверка проведена** с 16» января 2023 г. по «31» января 2023 г.
2. **Проверяемый период**: 2022 год.
3. **Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием**.

**Общая сумма проверенных средств 10 240 265,47 рублей**.

Неправомерно установлен целевой показатель «уменьшение вероятности возникновения неожиданного очага возгорания (пожара), как следствие уменьшение вероятности нанесения вреда жизни и здоровью работающему персоналу (снижение вероятности на 30%) – обслуживание пожарной сигнализации» в значении «2 здания».

Установлены нарушения ст.16, 23 Закона №44-ФЗ в части заключения контрактов.

Установлены нарушения в части сдачи-приема работ по контракту на капитальный ремонт системы отопления: работы приняты без мотивированного заключения приемочной комиссии об исполнении обязательств со стороны Подрядчика.

МКУ «ЭУ» не направило требование подрядчику об уплате пени за 1 день просрочки выполнения работ.

Установлена просрочка платежа по контракту в количестве 33 дней.

Установлен ущерб бюджету Устьянского района в сумме 53 850,69 рублей.

Установлено неэффективное использование бюджетных средств (не экономное) по перекраске стен лестничных клеток в здании администрации в сумме 24 145,72 рублей.

1. **Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия.**

Директору муниципального казенного учреждения «Эксплуатационное управление» администрации Устьянского муниципального округа внесены представления с требованиями принять меры по устранению выявленных нарушений.

 Акт проверки направлен Директору муниципального казенного учреждения «Эксплуатационное управление» администрации Устьянского муниципального округа.