**Приложение к постановлению**

**№ 1805 от 15 августа 2023 года**

Паспорт муниципальной программы

«Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества Устьянского муниципальный округа»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиепрограммы  | «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества Устьянского муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация Устьянского муниципального округа |
| Соисполнители программы | МКУ «Эксплуатационное управление» |
| Подпрограммы (мероприятия) | * 1. Создание условий для безаварийного функционирования муниципального имущества

 1.1 Капитальный ремонт недвижимого имущества, в т.ч.:1.1.1 Капитальный ремонт системы отопления в здании администрации (работы по капитальному ремонту системы отопления, услуги по строительному контролю за ходом строительно-монтажных работ);1.1.2 Капитальный ремонт системы водоснабжения в здании администрации;1.1.3 Капитальный ремонт фасада здания администрации (работы по капитальному ремонту фасада здания администрации, услуги по строительному контролю за ходом строительно-монтажных работ, услуги по разработке проектно-сметной документации, услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта);1.1.4 Капитальный ремонт по замене окон в здании администрации (работы по капитальному ремонту по замене окон в здании администрации, услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта);1.1.5 Капитальный ремонт кровли спуска в подвал здания администрации, кровли здания гаража администрации, кровли здания администрации.1.2 Текущий ремонт недвижимого имущества, в т.ч.:1.2.1 Текущий ремонт административных помещений, ремонт электропроводки, текущий ремонт по замене входных дверей в здании администрации, текущий ремонт по замене дверей тамбура в здании администрации, выполнение работ по тонировке входных дверей в здании администрации, косметический ремонт помещений лестничных клеток в здании администрации, выполнение электромонтажных работ в здании администрации, выполнение работ по замене оконных отливов в здании администрации, текущий ремонт фасада здания администрации, услуги по проверке достоверности сметной стоимости объектов, услуги по разработке проектно-сметной документации, текущий ремонт парапета здания администрации, текущий ремонт полов и фундамента административного здания.2. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, |
| Подпрограммы (мероприятия) | сооружений, в т.ч.:2.1 Капитальный ремонт по замене окон в здании администрации.2.2 Текущий ремонт по замене дверей тамбура в здании администрации, электромонтажные работы в административных помещениях здания администрации.3. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: рп. Октябрьский, ул. Ленина, д.38).3.1 Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: рп. Октябрьский, ул. Ленина, д.38.4. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Капитальный ремонт кровли над помещением малого зала и над помещением отдела опеки и попечительства здания администрации, расположенного по адресу: рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7).4.1 Капитальный ремонт кровли над помещением малого зала и над помещением отдела опеки и попечительства здания администрации, расположенного по адресу: рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7.5. Проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального ремонта.5.1 Проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального ремонта кровли административных зданий.6. Ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений.6.1 Текущий ремонт нежилых помещений в административных зданиях, расположенных по адресу: с. Бестужево ул. Молодежная, 1а, п. Кизема ул. Советов, д.1, с. Шангалы ул. Ленина, д.23.7. Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. 7.1 Установка и обслуживание пожарной сигнализации. |
| Цели программы  | 1.Эффективное использование, обеспечение сохранности, восстановление и повышение качества муниципального имущества;2. Обеспечение необходимых условий для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты здания. |
| Задачи программы  | 1.Создание условий для безаварийного функционирования муниципального имущества. |
| 2. Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. |
|  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020 - 2025 годы в один этап  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования  18 618 906,73 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 5 939 031,26 рублей;средства местного бюджета – 12 679 875,47 рублей; внебюджетные источники – 0,00 рублей  |

## Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость её решения

**программными методами**

Здание администрации и здание гаража администрации находятся в эксплуатации более 40 лет. За это время произошел значительный износ как кровельной части зданий, так и фасада. В связи с этим требуются капитальные вложения для проведения фасадных работ.

Внутренняя часть здания администрации состоит из комплекса помещений в три этажа, часть из которых требуют капитальных вложений для их ремонта и перепланировки с целью повышения эффективности использования их полезной площади. К данным помещениям относятся помещение малого зала здания администрации, расположенного на втором этаже, которое требует перепланировки и текущего ремонта, а также помещение большого зала, которое также требует перепланировки и текущего ремонта.

Неблагоприятная ситуация обстоит с электропроводкой в здании администрации, что в свою очередь может привести к аварийной ситуации. На данный момент существует острая необходимость в проведении указанного мероприятия по ремонту электроснабжения.

В связи с большим потоком посетителей в здании администрации напольные и настенные покрытия находятся в изношенном состоянии, что в свою очередь недопустимо для престижа органов власти.

Также в связи с участившимися случаями возникновения пожаров на территории Российской Федерации, повлекшими за собой человеческие жертвы, особое значение приобретает проблема обеспечения пожарной безопасности на соответствующих объектах.

Состояние пожарной безопасности здания администрации и административного здания, расположенного по адресу: рп Октябрьский, ул. Ленина, д.38 нельзя назвать хорошим.

 В связи с многочисленными предписаниями ОГПН в 2012 году доукомплектовали здание администрации первичными средствами пожаротушения, установили систему автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), систему оповещения людей о пожаре и заключили договоры на обслуживание АПС организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ.

Для повышения надежности функционирования системы жизнеобеспечения в здании администрации, здании гаража администрации, административном здании, расположенном по адресу: рп Октябрьский, ул. Ленина, д.38 и административных зданий Устьянского муниципального округа, приведения технических характеристик инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий в соответствие требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающей безопасные условия для работы, стимулирования эффективного и рационального хозяйствования, максимального использования финансовых ресурсов разработана настоящая муниципальная программа "Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества Устьянского муниципального округа» (далее - Программа).

**Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы**

**реализации программы**

Настоящая программа разработана для достижения следующих основных целей:

1) Эффективное использование, обеспечение сохранности, восстановление и повышение качества муниципального имущества;

2) Обеспечение необходимых условий для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты зданий.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1. Создание условий для безаварийного функционирования муниципального имущества;
2. Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2020 по 2025 год (включительно). Выполнение программы осуществляется в один этап.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются:

1.Улучшение эксплуатационного состояния недвижимого имущества, как следствие продления срока его эксплуатации на 5 лет;

2. Установка 104 штук оконных блоков в здании администрации;

3. Уменьшение вероятности возникновения неожиданного очага возгорания (пожара), как следствие уменьшение вероятности нанесения вреда жизни и здоровью работающему персоналу (снижение вероятности на 30%) – обслуживание пожарной сигнализации.

**Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы**

   Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования программы составляет 18 618 906,73 рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета – 12 679 875,47 рублей, за счет средств областного бюджета 5 939 031,26 рублей.

Объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

( рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Всего по программе, в том числе:  | **18 618 906,73** | **2 610 227, 32** | **7 017 854,91** | **3 156 434,86** | **4 236 389,64** | **1 549 000, 00** | **49 000,00** |
| местный бюджет  | **12 679 875,47** | **2 610 227, 32** | **5 098 854, 91** | **2 832 183,24** | **540 610,00** | **1 549 000, 00** | **49 000,00** |
| областной бюджет | **5 939 031,26** | **0,00** | **1 919 000,00** | **324 251,62** | **3 695 779,64** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Раздел 4. Механизм реализации программы**

 МКУ «Эксплуатационное управление» осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными программой, заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также перечень мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем  размещения муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключения гражданско-правовых договоров в установленном законодательством порядке.
 Механизм реализации программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов (аукционов, запросов котировок), перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

**Раздел 5. Организация управления программой**

**и контроль за ходом ее реализации**

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Устьянского муниципального округа.

МКУ «Эксплуатационное управление» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из районного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год и планируемые года, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Устьянского муниципального округа.

МКУ «Эксплуатационное управление» в установленном порядке отчитываются перед администрацией Устьянского муниципального округа о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических**

**и экологических последствий реализации программы,**

**целевые индикаторы и показатели**

 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

 1. Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств недвижимого имущества в целях изменения динамики их физического износа – увеличение срока эксплуатации здания на 5 лет;

2. Установка 104 штук оконных блоков в здании администрации;

3. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в целях защищенности личности и имущества от пожаров - уменьшение вероятности возникновения неожиданного очага возгорания (пожара), как следствие уменьшение вероятности нанесения вреда жизни и здоровью работающему персоналу (обслуживание пожарной сигнализации) – 1 объект.

В конечном итоге реализация мероприятий программы приведет как к увеличению защищенности здоровья, сохранения жизни работников во время их трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, так и к экономии средств бюджета Устьянского муниципального округа.

**Раздел 7. Система программных мероприятий**

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 2 к настоящей программе.

# Приложение N 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

«Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества

 Устьянского муниципального округа»

 (наименование программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| базовый 2020 год | отчетный 2021 год | текущий 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества Устьянского муниципального округа» |
| 1.1. Улучшение эксплуатационного состояния недвижимого имущества, как следствие продление срока его эксплуатации на 5 лет. | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2. Установка 104 штук оконных блоков в здании администрации. | штука | - | 104 | - | - | - | - | - |
| 1.3. Уменьшение вероятности возникновения неожиданного очага возгорания (пожара), как следствие уменьшение вероятности нанесения вреда жизни и здоровью работающему персоналу (снижение вероятности на 30%)- обслуживание пожарной сигнализации. | здания | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение к N 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

**«Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества Устьянского муниципального округа»**

(наименование программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы  | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Срок начала/окончания работ | Источникифинансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам **(рублей)**  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. **Создание условий для безаварийного функционирования муниципального имущества**
 |
| **1.1Капитальный ремонт недвижимого имущества, в т.ч.:** | **Администрация Устьянского муниципального округа** | **МКУ «Эксплуатационное управление»** | **2020-2025 г** | **Местный бюджет** | **7 507 559,28** | **2 000 000,00** | **4 065 140,52** | **442 418,76** | **0,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств недвижимого имущества в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока его эксплуатации на 5 лет |
| 1.1. 1 Капитальный ремонт системы отопления в здании администрации (работы по капитальному ремонту системы отопления, услуги по строительному контролю за ходом строительно-монтажных работ) | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 5 898 032,50 | 2 000 000,00 | 3 898 032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств недвижимого имущества в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока его эксплуатации на 5 лет |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 898 032,50 | 2 000 000,00 | 3 898 032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Капитальный ремонт системы водоснабжения в здании администрации | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 135 108,02 | 0,00 | 135 108,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 135 108,02 | 0,00 | 135 108,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств недвижимого имущества в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока его эксплуатации на 5 лет |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Капитальный ремонт фасада здания администрации (работы по капитальному ремонту фасада здания администрации, услуги по строительному контролю за ходом строительно-монтажных работ, услуги по разработке проектно-сметной документации, услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта) | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 Капитальный ремонт по замене окон в здании администрации (работы по капитальному ремонту по замене окон в здании администрации, услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта) | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 12 000,00 | 0 ,00 | 12 000,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 Капитальный ремонт кровли спуска в подвал здания администрации, кровли здания гаража администрации, кровли здания администрации.  | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 1 442 418,76 | 0,00 | 0,00 | 442 418,76 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 442 418,76 | 0,00 | 0,00 | 442 418,76 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2 Текущий ремонт недвижимого имущества, в т.ч.:** | **Администрация Устьянского муниципального округа** | **МКУ «Эксплуатационное управление»** | **2020-2025 г** | **Местный бюджет** | **4 881 316,19** | **570 227,32** | **993 714,39** | **2 345 764,48** | **471 610,00** |  **500 000, 00** | **0,00** |  |
| 1.2.1 Текущий ремонт административных помещений, ремонт электропроводки, текущий ремонт по замене входных дверей в здании администрации, текущий ремонт по замене дверей тамбура в здании администрации, выполнение работ по тонировке входных дверей в здании администрации, косметический ремонт помещений лестничных клеток в здании администрации, выполнение электромонтажных работ в здании администрации, текущий ремонт фасада здания администрации, услуги по проверке достоверности сметной стоимости объектов, услуги по разработке проектно-сметной документации, текущий ремонт парапета здания администрации, текущий ремонт полов и фундамента административного здания. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 4 881 316,19 | 570 227,32 | 993 714,39 | 2 345 764,48 | 471 610,00 | 500 000, 00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 881 316,19 | 570 227,32 | 993 714,39 | 2 345 764,48 | 471 610,00 | 500 000, 00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **2 Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, в т.ч.:** | **Администрация Устьянского муниципального округа** | **МКУ «Эксплуатационное управление»** | **2020-2025 г** | **Областной бюджет** | **2 243 251, 62** | **0,00** | **1 919 000,00** | **324 251,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств недвижимого имущества в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока его эксплуатации на 5 лет |
| 2.1. Капитальный ремонт по замене окон в здании администрации | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 1 594 748,38 | 0,00 | 1 594 748,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 594 748,38 | 0,00 | 1 594 748,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установка 104 штук оконных блоков в здании администрации |
| 2.2. Текущий ремонт по замене дверей тамбура в здании администрации, электромонтажные работы в административных помещениях здания администрации  | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 648 503,24 | 0,00 | 324 251,62 | 324 251,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 648 503,24 | 0,00 | 324 251,62 | 324 251,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию округов (Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: рп. Октябрьский, ул. Ленина, д.38)** | **Администрация Устьянского муниципального округа** | **МКУ «Эксплуатационное управление»** | **2020-2025 г** | **Областной бюджет** | **1 643 320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 643 320,00** | **0,00** | **0,00** | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств недвижимого имущества в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока его эксплуатации на 5 лет |
| 3.1Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: рп. Октябрьский, ул. Ленина, д.38 | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого: | 1 643 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 643 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4.Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Капитальный ремонт кровли над помещением малого зала и над помещением отдела опеки и попечительства здания администрации, расположенного по адресу: рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7)** | **Администрация Устьянского муниципального округа** | **МКУ «Эксплуатационное управление»** | **2020-2025 г** | **Областной бюджет** | **297 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **297 900,00** | **0,00** | **0,00** | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств недвижимого имущества в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока его эксплуатации на 5 лет |
| 4.1 Капитальный ремонт кровли над помещением малого зала и над помещением отдела опеки и попечительства здания администрации, расположенного по адресу: рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7 | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого: | 297 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 297 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 900,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **5.Проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального ремонта** | **Администрация Устьянского муниципального округа** | **МКУ «Эксплуатационное управление»** | **2020-2025 г** | **Местный бюджет** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств недвижимого имущества в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока его эксплуатации на 5 лет |
| 5.1 Проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального ремонта кровли административных зданий | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений** | **Администрация Устьянского муниципального округа** | **МКУ «Эксплуатационное управление»** | **2020-2025 г** | **Областной бюджет** | 1 754 559,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 559,64 | 0,00 | 0,00 | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств недвижимого имущества в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока его эксплуатации на 5 лет |
| 6.1 Текущий ремонт нежилых помещений в административных зданиях, расположенных по адресу: с. Бестужево, ул. Молодежная, 1а, п. Кизема ул. Советов, д.1, с. Шангалы ул. Ленина, д.23 | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 1 754 559,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 559,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 754 559,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 559,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.Обслуживание установленной в здании администрации и гараже системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре** | **Администрация Устьянского муниципального округа** | **МКУ «Эксплуатационное управление»** | **2020-2025 г** | **Местный бюджет** | **271 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **44 000,00** | **49 000,00** | **49 000,00** | **49 000,00** | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в целях защищенности личности и имущества от пожаров - уменьшение вероятности возникновения неожиданного очага возгорания (пожара), как следствие уменьшение вероятности нанесения вреда жизни и здоровью работающему персоналу (обслуживание пожарной сигнализации) – 1 объект. |
| 7.1 Установка и обслуживание пожарной сигнализации. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2020-2025 г | Итого | 271 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 44 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 271 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 44 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
|  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | **18 618 906,73** | **2 610 227, 32** | **7 017 854,91** | **3 156 434,86** | **4 236 389,64** | **1 549 000, 00** | **49 000,00** |  |
|  |  |