Приложение N2

к муниципальной программе

 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

на территории Устьянского муниципального округа»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Устьянского муниципального округа»

 (наименование программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы  | Ответственный исполнитель  | Соисполнители | Срок начала/окончания работ | Источникифинанси- рования  | Объемы финансирования, в т.ч. по годам **(рублей)**  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  | всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1 Выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства на территории Устьянского муниципального округа** |
| 1.1. Мероприятия в целях проведения капитального ремонта жилого фонда | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2026 г.г. | Итого |  |  |  |  |  | Улучшение состояния муниципального жилого фонда за счет проведения капитального ремонта не менее 15 кровельных покрытий, 6 отопительных печей, 1 фундамента за год реализации программы. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мероприятия в целях проведения текущего ремонта жилого фонда | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2026 г.г | Итого |  |  |  |  |  | Улучшение состояния муниципального жилого фонда за счет проведения текущего ремонта не менее 20 кровельных покрытий, 7 отопительных печей, 2 фундамента за год реализации программы. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 21570000,00 | 6570000,00 | 7000000,00 | 8000000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2 Выполнение мероприятий в области водоснабжения и водоотведения на территории Устьянского муниципального округа** |
| 2.1. Ремонт децентрализованных источников водоснабжения  | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2026 г.г. | Итого |  |  |  |  |  | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения за счет ремонта 20 единиц децентрализованных источников водоснабжения в течение года. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 12000000,00 | 3000000,00 | 4000000,00 | 5000000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятия по приведению в соответствие воды на децентрализованных источниках водоснабжения в соответствие с нормами СанПин. | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2026 г.г. | Итого |  |  |  |  |  | Обеспечение населения Устьянского муниципального округа питьевой водой надлежащего качества за счет отбора проб на 10 источниках децентрализованного водоснабжения в год. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1400000,00 | 200000,00 | 500000,00 | 700000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Содержание, ремонт, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения. | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2026 г.г. | Итого |  |  |  |  |  | Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения на территории Устьянского муниципального округа за счет ремонта систем водоснабжения не менее чем в 2-х населенных пунктах округа в год. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 678000,00 | 5 678000,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2026 г.г. | Итого |  |  |  |  |  | Создание условий для привлечение долгосрочных инвестиций в сектор теплоснабжения путем ежегодной актуализация схем теплоснабжения в отношении 17 населенных пунктов территории округа |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 7000000,00 | 6000000,00 | 500000,00 | 500000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3 Выполнение мероприятий в области теплоснабжения на территории Устьянского муниципального округа** |
| 3.1. Проведение текущего ремонта котельных в период прохождения отопительного периода | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2026 г.г. | Итого |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы котельных в отопительный сезон за счет текущего ремонта объектов теплоснабжения в количестве 27 единиц в год. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1000000,00 | 200000,00 | 300000,00 | 500000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Актуализация схем теплоснабжения | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2026 г.г. | Итого |  |  |  |  |  | Создание условий для привлечение долгосрочных инвестиций в сектор водоснабжения путем ежегодной актуализация схем водоснабжения в отношении 11 населенных пунктов округа |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Подготовка к отопительному периоду | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2026 г.г. | Итого |  |  |  |  |  | Организация бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами, устойчивого и надёжного функционирования объектов коммунального назначения на территориях округа за счет проведения мероприятий подготовки к отопительному сезону (ежегодно) |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1200000,00 | 700000,00 | 300000,00 | 300000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 60448000,00 | 25848000,00 | 16100000,00 | 18500000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 60448000,00 | 25848000,00 | 16100000,00 | 18500000,00 |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |